# Plan de Projet

Reviews — Analyse & Classification des Avis Clients
Ismaël Sylla — Data Engineer (La Poste x Amazon x Jedha)

# Sommaire

- Introduction générale

- Objectifs du projet

- Portée fonctionnelle & technique

- Roadmap & planning

- Gouvernance du projet

- Accessibilité & inclusion

- Jalons du projet

- Annexes (images Gantt, RACI, architecture)

# 1. Introduction Générale

Le Step 1 pose les fondations du projet Amazon Reviews. Il définit une vision claire, structurée et opérationnelle de ce que devra devenir le service d’analyse et de classification des avis clients.

Ce plan ne se limite pas à décrire un ensemble de tâches techniques : il construit un cadre stratégique permettant d’assurer la cohérence globale du projet, la bonne coordination entre les équipes et la maîtrise du calendrier.

L’objectif est de garantir que chaque décision technique (choix NLP, organisation Airflow, structure du data lake, API…) s’inscrit dans une logique métier forte : améliorer l’expérience client et détecter rapidement les irritants majeurs.

Ce Step 1 sert donc de boussole pour toute la suite du projet.

# 2. Objectifs du Projet

## 2.1 Objectif général

Mettre en place un service intelligent permettant de classifier automatiquement les avis clients Amazon selon leur thématique, leur utilité et leur pertinence. L’enjeu est d’outiller les équipes Produit, Logistique et Support pour identifier plus rapidement les problèmes récurrents ou émergents.

## 2.2 Objectifs fonctionnels

Avant d’être technique, le projet est profondément métier. Il vise à améliorer la compréhension des besoins clients et à fournir des insights actionnables.

Ainsi, le service devra : - extraire les avis depuis la base transactionnelle ; - détecter automatiquement les thèmes clés (défaut produit, livraison, prix…) ; - fournir un score de pertinence pour isoler les avis les plus utiles ; - mettre à disposition une interface simple pour les analystes ; - permettre l’export des avis enrichis sous plusieurs formats ; - historiser les données (par jour, semaine, mois) afin d’identifier les tendances.

Chacun de ces points n’est pas seulement un livrable technique : ce sont des fonctionnalités qui devront améliorer l’efficacité des équipes opérationnelles.

## 2.3 Objectifs techniques

Sur le plan technique, le projet doit garantir une architecture fiable, scalable et bien documentée. Le pipeline NLP devra fonctionner de manière automatisée et stable.

Les objectifs techniques incluent notamment : - automatiser l’extraction, la transformation et la classification des avis via Airflow ; - utiliser un modèle Zero-Shot performant, sans étape d’entraînement locale ; - exposer les résultats enrichis via une API FastAPI ; - garantir la résilience de l’infrastructure (Docker, monitoring, logs) ; - assurer la reproductibilité complète du traitement.

## 2.4 Objectifs organisationnels

Le projet doit également être piloté de manière lisible et fluide : - planning réaliste ; - gouvernance simple mais efficace ; - anticipation des risques ; - montée en compétence fluide des utilisateurs et contributeurs.

Ces objectifs organisationnels structurent l’ensemble du Step 1.

# 3. Portée Fonctionnelle & Technique

## 3.1 Portée fonctionnelle

La portée fonctionnelle décrit les attentes principales du service, ainsi que le niveau de priorité associée à chaque fonctionnalité. Cette étape est essentielle pour éviter les dérives de périmètre et pour clarifier les attentes métier.

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Extraction des avis | Connexion NeonDB/PostgreSQL | Haute |
| Classification automatique | Modèle NLP Zero-Shot | Haute |
| Score de pertinence | Classement des avis utiles | Haute |
| Interface analyste | UI simple, filtres | Moyenne |
| Export CSV/Parquet | Export filtré | Basse |
| Historisation | Suivi temporel | Moyenne |

Les détails fonctionnels incluent : - la possibilité d’ajuster les catégories NLP ; - l’intégration d’un mécanisme de feedback des analystes ; - la mise à jour progressive du pipeline sans interruption de service.

## 3.2 Portée technique

La dimension technique repose sur des outils robustes, industriels et adaptés aux exigences Amazon.

Technologies retenues : - Python FastAPI pour l’API ; - PostgreSQL / NeonDB pour les données brutes ; - Apache Airflow pour l’orchestration ; - MinIO / S3 pour le stockage objet ; - Transformers / HuggingFace pour le NLP ; - Docker + Docker Compose pour l’exécution des services ; - Grafana, Prometheus, Loki pour le monitoring.

Contraintes majeures : - SLA du pipeline ≥ 99% ; - scalabilité du stockage ; - sécurisation RBAC/IAM ; - latence acceptable (2 à 5 secondes).

Ce cadrage technique crée une base solide pour le développement.

# 4. Roadmap & Planning (12 semaines)

La roadmap est construite pour assurer un déroulement fluide, structuré et progressif du projet. Elle répartit les responsabilités et garantit qu’aucune activité critique n’est laissée de côté.

| Phase | Durée | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 – Cadrage | S1–S2 | Spécifications, gouvernance |
| Phase 2 – Modélisation | S2–S4 | Architecture, data model |
| Phase 3 – Développement | S4–S8 | Pipeline ETL, NLP, API |
| Phase 4 – Tests & QA | S8–S10 | Tests, qualité, corrections |
| Phase 5 – Déploiement | S10–S11 | Release, CI/CD |
| Phase 6 – Formation | S11–S12 | Documentation, onboarding |

Chaque phase représente un jalon structurant et contribue à verrouiller la cohérence globale du service.

Un diagramme Gantt sera inséré en image pour illustrer visuellement la progression prévue.

# 5. Gouvernance du Projet

Une bonne gouvernance est essentielle pour garantir un pilotage clair et éviter les zones d’ombre entre les rôles techniques et les rôles métier.

## 5.1 Instances de gouvernance

### Steering Committee (COPIL)

Il constitue l’instance stratégique. Il valide les orientations majeures du projet.

### Project Committee (COPROJ)

Il assure un suivi opérationnel régulier, permettant de lever rapidement les blocages.

### Daily Scrum

Il offre une synchronisation quotidienne, assure la transparence et alimente le rythme agile.

## 5.2 RACI – Rôles & responsabilités

Un tableau RACI visuel sera inséré dans les annexes. Il clarifie les responsabilités : qui décide, qui exécute, qui valide.

## 5.3 Modalités de décision

Les décisions sont prises à différents niveaux, selon l’importance du sujet : - décisions opérationnelles → PM ; - décisions stratégiques → COPIL ; - décisions techniques → équipe d’ingénierie ; - arbitrages → PM puis éventuelle escalade.

Ce cadre assure une réactivité forte tout en évitant les conflits de responsabilité.

# 6. Accessibilité & Inclusion

Amazon impose une forte exigence d’inclusion : le projet doit pouvoir être utilisé par tous les utilisateurs, sans exclusion.

La démarche se décline sur trois axes :

## Accessibilité Interface

- Contrastes conformes WCAG AA ;

- Navigation clavier ;

- Icônes lisibles ;

- Compatibilité lecteur d’écran.

## Accessibilité Formation

- Documentation adaptée ;

- Vidéos sous-titrées ;

- Versions audio et texte ;

## Accessibilité Technique

- Logs explicites ;

- Indicateurs colorimétriques doublés par du texte.

# 7. Jalons du Projet

| Jalon | Description | Date |
| --- | --- | --- |
| M1 | Validation du cadrage | S2 |
| M2 | Architecture validée | S4 |
| M3 | MVP NLP opérationnel | S7 |
| M4 | Pipeline complet | S8 |
| M5 | Tests + QA | S10 |
| M6 | Déploiement | S11 |
| M7 | Formation utilisateurs | S12 |

# 8. Annexes

- Schéma d’architecture globale

- Gantt chart

- RACI visuel